**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Arquitectura General de la solución**

En base a la solicitud realizada por el compañero Cesar Fonseca (jefe de Gestión Técnica), la cual manifiesta que se presente la documentación del proceso de Gestión de Cambios para instalación del agente FSSO de Fortinet en los 3 AD para la implementación de filtrado de contenido y control de aplicaciones, me permito elaborar este plan de implementación.

**Propósito del cambio**

Instalación del agente FSSO de Fortinet en los 3 AD

**Cronograma de Implementacion Propuesto**

Responsables

Cooperativa: Santiago Hernández

Proveedor: Andrés A. Noboa Silva (Proveedor Telefónica)

Horario de trabajo

Miércoles 5 de Junio a las 19:00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| Instalación del agente FSSO de Fortinet en los 3 AD | Santiago Hernández / Andrés A. Noboa Silva (Proveedor Telefónica) | 3:00 | 1 días |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **IP** | **SISTEMA OPERATIVO** | **Hora Inicio** | **Hora Fin** | **Fecha** |
| dc-29oct-01 | 192.168.29.23 | WINDOWS SERVER 2008 R2 | 19:00 | 20:00 | 5/06/2019 |
| dc-29oct-02 | 192.168.29.27 | WINDOWS SERVER 2008 R2 | 20:00 | 21:00 | 5/06/2019 |
| dc-29oct-03 | 192.168.29.17 | WINDOWS SERVER 2012 R2 | 21:00 | 22:00 | 5/06/2019 |

**Plan de implementación**

**Actividades a realizar**

1.- Acceso del proveedor a los AD vía TeamViewer.

2.- Instalación y configuración del agente (Proveedor Securesoft).

Duración: 180 minutos

**Plan de Rollback**

El proveedor indica que se aplicará el ejecutable de desinstalación total de FSSO en el caso que aplique rollback.