**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**

**Arquitectura General de la solución**

El servidor 192.168.29.43, 44, 47, 48 posee las siguientes instancias de aplicaciones instaladas.

CORE

UCI

WEB

**Propósito del cambio**

El cambio a ser instalado surge de la necesidad de solucionar de raíz casos reportados en agencias, de socios con créditos re financiados donde se realiza el débito de su cuenta de ahorros hacia créditos con estado pre-cancelado.

**Cronograma de Implementación Propuesto**

Responsables

Cooperativa Silvia Pilatasig

Cooperativa Samuel Caguana

Cooperativa Francisco Guamán

Cooperativa Xavier Albán

Horario de trabajo

Martes 11 de junio a las 21:00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| Instalación de jar | Diego Quistanchala | 0:10 | 1 días |  |
| Ejecución creación de Lote devolución valores socios. | Patricia Chicaiza | 0:05 |  |  |

**Plan de implementación**

1.- Respaldar y Colocar loan-2.0-SNAPSHOT.jar en los servidores 43, 44, 47, 48

Ruta: /home/fitbank/jboss/server/core/deploy/CORE.war/WEB-INF/lib

Reiniciar instancia CORE

Duración: 10 minutos

2.- Ejecución de scripts: script.sql, script1.sql, script2.sql (Cabe recalcar que dichos script se pueden ejecutar a cualquier hora del día)

**Plan de Rollback**

Colocar respaldo loan-2.0-SNAPSHOT.jar en los servidores 43, 44, 47, 48

Ruta: /home/fitbank/jboss/server/core/deploy/CORE.war/WEB-INF/lib

Reiniciar instancia CORE