**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Arquitectura General de la solución**

La solución del canal electrónico permite visualizar entre otros procesos los documentos electrónicos emitidos por la cooperativa hacia los clientes externos.

**Propósito del cambio**

Modificar la funcionalidad interna de visualización y descarga de comprobantes sin que se requiera del funcionamiento del batch de facturación.

**Cronograma de Implementacion Propuesto**

Responsables

Cooperativa: Carlos Flores

Cooperativa: Patricia Chicaiza

Cooperativa: Cesar Fonseca

Cooperativa: Xavier Albán

Horario de trabajo

04 de junio de 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| Modificar solución Canal29 |  | 0:30:00 | 1 |  |

La instalación se realizara sobre el servidor 192.168.29.45

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servidor** | **IP** | **SISTEMA OPERATIVO** | **Hora Inicio** | **Hora Fin** | **Fecha** |
| BCE | 192.168.29.45 | Windows server | 19:00 | 19:30 | 04-06-2019 |

**Plan de implementación**

1. Ejecutar script de nueva vista de consultas OK
2. Acceder al servidor 192.168.29.45. OK
3. Sacar respaldos del canal OK
4. Pegar la nueva solución con los cambios y reiniciar el IIS OK

**Plan de Rollback**

1. Acceder al servidor 192.168.29.45.
2. Pegar la solución de respaldo y reiniciar el IIS