**PLAN DE IMPLEMENTACION**

1. **Arquitectura General de la solución**

Dado la solicitud del requerimiento subido por la herramienta SySID con numero **8948**

1. **Propósito del cambio**

El levantamiento automático de las pignoraciones desde el sistema en el proceso Batch

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

*Responsables*

Cooperativa: Verónica Chicaiza - Gestión Aplicaciones

Cooperativa: Anita Herrera– Analista Crédito

Horario de trabajo

Jueves 11 de mayo a las 08:00pm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| 1.-Respaldo de los siguientes Jar de los diferentes nodos:  a.- term-2.0-SNAPSHOT.jar  b.- view-2.0-SNAPSHOT.jar | **Xavier Albán** | 00:15:00 | **1** |  |
| 2.- Se debe remplazar las clases siguientes en los **JAR** de producción:  a.- **term-2.0-SNAPSHOT.jar:**    El archivo term\auxiliar en la ruta:  \com\fitbank\term\batch\auxiliar\ReleasePawnTerms.class  El archivo \ReleasePawnTerms.class en la ruta:  \com\fitbank\term\batch\process\acco\ReleasePawnTerms.class  El archivo term\helper en la ruta:  -\com\fitbank\term\batch\helper\ProcessTypes.class  b.- **view-2.0-SNAPSHOT.jar:**  El archivo \ObtainLiftingMovements.class en la ruta:  -\com\fitbank\view\query\ObtainLiftingMovements.class | **Xavier Albán** | 00:30:00 | **1** |  |
| 3.- Generación de los script  1.- script.sql  2.- act0026021.sql | **Patricia Chicaiza** | 00:15:00 | 1 |  |
| 4.- Subir len la transacción 010002 de cualquier nodo de fitbank:  a.- 06\_GARANTIAAUTOLIQ  b.- 065127.wpx | **Angélica Paillacho** | 00:100 | 1 |  |
| 5.- Validar el levantamiento automático de las pignoraciones | **Mesa TI** | 00:30:00 | **1** |  |

1. **Plan de implementación**

Se detalla los puntos a continuación en el punto 3

1. Realizar los respaldos
2. Reemplazar las clases y añadir las nuevas en todos los nodos.
3. Correr los Script
4. Subir los formulario
5. Validar mesa el levantamiento de pignoración y generación de reporte
6. Reiniciar los nodos.

Tiempo total de implementación: 1:00

1. **Plan de Rollback**
2. Remplazar los JAR cambiados por los Respaldados
3. Desactivar comandos desde la base

update fitbank.TSUBSISTEMAPROCESOS set ACTIVO=0 where CSUBSISTEMA='05' and CSUBSISTEMA\_TRANSACCION='01' and CTRANSACCION='2000' and COMANDO='com.fitbank.term.batch.auxiliar.ReleasePawnTerms' and FHASTA= FNCFHASTA AND ACTIVO='1';

update fitbank.TSUBSISTEMAPROCESOS set ACTIVO=0 where CSUBSISTEMA='05' and CSUBSISTEMA\_TRANSACCION='01' and CTRANSACCION='2000' and COMANDO='com.fitbank.term.batch.process.acco.ReleasePawnTerms' and FHASTA= FNCFHASTA AND ACTIVO='1';

Duración y validación 00:45:00.