**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Arquitectura General de la solución**

El core-lotes es la instancia de fitbank que procesa archivos por lotes.

**Propósito del cambio**

Corregir la ejecución del proceso SPI, así como la generación de información

**Cronograma de Implementacion Propuesto**

Responsables

Cooperativa: Carlos Flores

Cooperativa: Cesar Fonseca

Cooperativa: Marilyn Guaman

Cooperativa: Xavier Albán

Horario de trabajo

Jueves 20 de junio a las 19:00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| Core-lotes 192.168.29.44 | Carlos Flores | 0:30 | 1 |  |

La instalación se realizara sobre el servidor 192.168.29.44

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servidor** | **IP** | **SISTEMA OPERATIVO** | **Hora Inicio** | **Hora Fin** | **Fecha** |
| FITBANK | 192.168.29.44 | CENTOS | 19:00 | 19:30 | 20/06/2019 |

**Plan de implementación**

1. Respaldar el jar view, financial del core-lotes del aplicativo 192.168.29.44 ubicado en “/home/fitbank/jboss/server/core-lotes/deply/CORE.war/WEB-INF/lib/”
2. Ubicar el jar view, financial que se será suministrado por Carlos Flores dentro del ambiente 192.168.29.44, dentro de la ruta “/home/fitbank/jboss/server/core-lotes/deply/CORE.war/WEB-INF/lib/”
3. Subir los formularios suministrados por Carlos Flores desde la opción 01-0002 de fitbank accediendo a <https://core29.29deoctubre.fin.ec/WEB3>
4. Reiniciar el core-lotes del ambiente 192.168.29.44 accediendo desde el aplicativo “putty” ingresando las siguientes instrucciones: “stopCORELOTES; startCORELOTES; logCORELOTES”
5. Posterior a ello queda finalizado el versionamiento, y la revisión deberá ser realizada por el usuario con archivos reales que son remitidos por el banco central un día después del paso a produccion.

Duración: 1 hora

**Plan de Rollback**

1. Unibar el jar view, financial respaldado dentro de la ruta “/home/fitbank/jboss/server/core-lotes/deply/CORE.war/WEB-INF/lib/”
2. Subir los formularios de respaldo que serán suministrados por Carlos Flores desde la opción 01-0002 de fitbank accediendo a <https://core29.29deoctubre.fin.ec/WEB3>
3. Reiniciar el core-lotes del ambiente 192.168.29.44 accediendo desde el aplicativo “putty” ingresando las siguientes instrucciones: “stopCORELOTES; startCORELOTES; logCORELOTES”
4. Posterior a ello queda finalizado el versionamiento, y la revisión deberá ser realizada por el usuario con archivos reales que son remitidos por el banco central un día después del paso a produccion.