**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Arquitectura General de la solución**

Fitbank es el aplicativo financiero transaccional

**Propósito del cambio**

Subir un una transacción de reporteria y un formulario

**Cronograma de Implementacion Propuesto**

Responsables

Cooperativa: Carlos Flores

Cooperativa: Cesar Fonseca

Cooperativa: Xavier Albán

Horario de trabajo

04/07/2019 – 20:00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| Subir un formulario y un reporte | Carlos Flores | 0:30 | 1 |  |

La instalación se realizara sobre el servidor 192.168.29.43

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servidor** | **IP** | **SISTEMA OPERATIVO** | **Hora Inicio** | **Hora Fin** | **Fecha** |
| Nodo 1 | 192.168.29.43 | linux | 20:00 | 20:30 | 04/07/2019 |

**Plan de implementación**

1. Acceder a la transacción 01-0002 de fitbank accediendo desde el siguiente link <https://core29.29deoctubre.fin.ec/WEB3/ingreso.html>
2. Subir la transacción y reporte adjuntos.

Duración: 1 minuto

**Plan de Rollback**

1. El plan de rollback es no utilizar la transacción.

Ejecutado OK