**PLAN DE IMPLEMENTACION**

1. **Arquitectura General de la solución**

Dado la solicitud del requerimiento subido por la herramienta SySID con numero **12759**

1. **Propósito del cambio**

Regularización de los Roles y perfiles de los asesores comerciales, para el producto consumo

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

*Responsables*

Cooperativa: Verónica Chicaiza - Gestión Aplicaciones

Cooperativa: Santiago Hernández– Analista Seguridad

Cooperativa: Patricia Chicaiza – DBA

Horario de trabajo: A espera de la planificación del QA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| 1.-Respaldo de las tablas, en archivos txt  TROLESHORARIO  TCOMPANIATRANSACCIONESHORARIO  TCOMPANIATRANSACCIONESPRODUCTO  TCOMPANIAROLES  TCOMPANIAUSUARIOSROLES | **Patricia Chicaiza** | 00:15:00 | **1** |  |
| 2.- Se ejecutaran los siguientes Scripts según el orden expuesto:  0-actualizar roles.sql  1-asignacion rol 216.SQL  2-asignacion rol 823.SQL  3-asignacion rol 121.SQL  4-caducamos rol.sql  5-asignacion rol.sql  6-ASIGNACION CARGOS.sql | **Patricia Chicaiza** | 00:15 | **1** |  |

1. **Plan de implementación**
2. Respaldar las tablas mencionadas en el punto 3.1
3. Se Ejecutara los script en el ambiente de Fit-Bank producción según el orden mencionado en el punto 3.2

Tiempo total de implementación: 0:30

1. **Plan de Rollback**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación Rollback** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| 1.- Se validara la información según respaldada los cambios realizados | **Veronica Chicaiza / Santiago Hernandez** | 00:30:00 | **1** |  |

Duración y validación 00:30:00.