**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Quito, [06/09/2019]**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 16/05/2019 | Xavier Albán | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | 18005 |
| Número de Control de Cambios | CCAP035 |
| Revisado/Aprobado Por | Angélica Paillacho |
| Analista / Arquitecto |  |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | N/A |
| Nombre Contacto | N/A |
| Teléfono Contacto | N/A |
| Email Contacto | N/A |
| Nombre Aplicación | N/A |

1. **Objetivo General de la solución**

Reasignación del portafolio de inversiones de un oficial de cuenta a otro en una misma oficina.

1. **Propósito del cambio**

En este momento he ejecutado el proceso según lo pedido en el requerimiento en la base de datos de SOPORTE29. Por favor tú ayuda revisando que todo este ok.

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo: 09/10/19 En cualquier horario

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | BDD |
| Total de horas necesarias | 30 MINUTOS |
| No. De días | 1 |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | BDD | *PROCEDIMIENTO REASIGNACION DE CUENTAS.* | 5 | Patricia Chicaiza |
| 2 | BDD | *EJECUTA REASIGNACIÓN PLAZO FIJO* | 5 | Patricia Chicaiza |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| 1 | BDD | ROLLBACK | 10m | Patricia Chicaiza |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| N/A | N/A |