**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Quito, 17 de Septiembre 2019**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 10/09/2019 | Xavier Alban | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | 16649 |
| Número de Control de Cambios |  |
| Revisado/Aprobado Por | Gestión de Aplicaciones |
| Analista / Arquitecto | Angélica Paillacho |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | N/A |
| Nombre Contacto | N/A |
| Teléfono Contacto | N/A |
| Email Contacto | N/A |
| Nombre Aplicación | N/A |

1. **Objetivo General de la solución**

Realizar pruebas de Carga aplicativo

1. **Propósito del cambio**

Realizar set de pruebas sin activación de SMS de forma interna

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

Martes, 17 de septiembre a partir de las 14h00 – 15h00

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | Aplicativo |
| Total de horas necesarias | 10 minutos |
| No. De días | 1 día |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Infraestructura | Sacar el respaldo en CORE.war/WEB INF/lib/ibanking-2.0-snapshot.jar almacenar en la ruta de home/fitbank/respaldo17092019 | 10 minutos | Infraestructura |
|  |  |  |  |  |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Gestión de Aplicaciones | En el archivo ibanking.properties cambiar el estado en el siguiente comando ibanking.notification.ws=false | 0.20 | Angélica Paillacho |
| 2 | Infraestructura | Reiniciar el Core de libelula | 0.10 | Infraestructura/Angélica Paillacho |
| 3 | Infraestructura | Detener el servicio de SMS solo afecta al servicio de libélula  docker stop service-sms | 0.10 | Infraestructura/Angélica Paillacho |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| N/A | N/A |
|  |  |