**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**

**Quito, [06/09/2019]**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 16/05/2019 | Xavier Albán | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | 18654 |
| Número de Control de Cambios | CCAP042 |
| Revisado/Aprobado Por | Angélica Paillacho |
| Analista / Arquitecto |  |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | SoftWarehouse |
| Nombre Contacto | Miguel Betancur |
| Teléfono Contacto | 0988198248 |
| Email Contacto | miguel.betancourt@finantech.com.ec |
| Nombre Aplicación | FITBANK |

1. **Objetivo General de la solución**

APLICAR CAMBIOS EN ESTRUCTURA DE LIVELULA CONCILIACIONES

1. **Propósito del cambio**

* CORREGIR CAMPO “VALOR”, QUITAR SEPARADOR DE MILES.

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo: 06/09/19 En cualquier horario

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | APLICATIVO |
| Total de horas necesarias | 10 MINUTOS |
| No. De días | 1 |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | APLICATIVO | Sacar respaldos de la carpeta B:\App29\release\WebCanalElectronico | 10M | Xavier Alban |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | APLICATIVO | Colocar la nueva Carpeta Canal Electronico entregada a Xavier Alban  Ejecutar comando iisreset | 10M | Xavier Alban  Francisco Guaman |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| 1 | APLICATIVO | Remplazar la carpeta WebCanalElectronico con el respaldo generado anteriormente. | 10m | Xavier Alban  Francisco Guaman |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
|  |  |
|  |  |