**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Quito, [16 de Septiembre, del 2019]**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 16/05/2019 | Xavier Albán | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | **18005** |
| Número de Control de Cambios | Se coloca por el Gestor de Cambios. |
| Revisado/Aprobado Por | Angelica Palliacho |
| Analista / Arquitecto | Verónica Chicaiza |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Nombre Contacto |  |
| Teléfono Contacto |  |
| Email Contacto |  |
| Nombre Aplicación |  |

1. **Objetivo General de la solución**

Dado la solicitud del requerimiento subido por la herramienta SySID con numero **18005**

Para la regularización de roles y perfiles en el área de tecnología

1. **Propósito del cambio**

Para la regularización de roles y perfiles en el área de tecnología

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

A espera de la planificación del QA

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | Generación de script en la base de datos |
| Total de horas necesarias | 30 min |
| No. De días | 1 |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Base de Datos | 1.-Respaldo de las tablas  TROLESHORARIO  TCOMPANIA  TRANSACCIONESHORARIO  TCOMPANIATRANSACCIONESPRODUCTO  TCOMPANIAROLES  TCOMPANIAUSUARIOSROLES | 15 | **Patricia Chicaiza** |
|  |  |  |  |  |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Base de Datos | 2.\_Se ejecutaran los siguientes Scripts según el orden expuesto secuencialmente del 0 al 12: | 20 | **Patricia Chicaiza** |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| 1 | Base de Datos | Subir las tablas respaldadas | 15 | Patricia Chicaiza |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| Fitbank | 30 |
|  |  |