**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Quito, 17 de Septiembre 2019**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 10/09/2019 | Xavier Alban | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket |  |
| Número de Control de Cambios |  |
| Revisado/Aprobado Por | Gestión de Aplicaciones |
| Analista / Arquitecto | Angélica Paillacho |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | N/A |
| Nombre Contacto | N/A |
| Teléfono Contacto | N/A |
| Email Contacto | N/A |
| Nombre Aplicación | N/A |

1. **Objetivo General de la solución**

Simplificación del módulo de PROCOM

1. **Propósito del cambio**

Optimización de los procesos de pago Proveedores y Compras

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | Aplicativo |
| Total de horas necesarias | 1 hora |
| No. De días | 1 día |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Infraestructura | Realizar respaldos de los nodos 43, 44, 47 y 48 de los JAR que se encuentran en la siguiente ruta:  /home/fitbank/jboss/server/core/deploy/CORE.war/WEB-INF/lib/     * **billing-2.0-SNAPSHOT.jar** * **general-2.0-SNAPSHOT.jar** * **inventory-2.0-SNAPSHOT.jar** * **pgeneral-2.01.067.107-2.jar** * **pinventory-2.02.001.161.jar** * **purchases-2.0-SNAPSHOT.jar** | 10 minutos | Infraestructura |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Gestión de Aplicaciones | Subir desde el core <https://core29.29deoctubre.fin.ec/WEB3>, a través de la transacción 01-0002 los formularios adjuntos en la carpeta Formularios. | 0.5 | Angélica Paillacho |
| 2 | Gestión de Aplicaciones | Subir desde el core <https://core29.29deoctubre.fin.ec/WEB3>, a través de la transacción 01-0002 los reportes adjuntos en la carpeta Reportes. | 0.5 | Angélica Paillacho |
| 3 | DBA | Ejecutar los scripts en el esquema Fitbank de producción, mismos que se encuentran en la carpeta Sql  \* “preinstalacion\_modificado.sql”  \* “Paquete\_de\_Instalación\_Compras-act-0025860\_(002)\_modificado.sql” | 0.2 | Patricia Chicaiza |
| 4 | Gestión de Aplicaciones | Subir los siguientes jars que se encuentran en la capeta Jar en la siguiente ruta:  /home/fitbank/jboss/server/core/deploy/CORE.war/WEB-INF/lib/     * **billing-2.0-SNAPSHOT.jar** * **general-2.0-SNAPSHOT.jar** * **inventory-2.0-SNAPSHOT.jar** * **pgeneral-2.01.067.107-2.jar** * **pinventory-2.02.001.161.jar** * **purchases-2.0-SNAPSHOT.jar** | 10 | Angélica Paillacho |
| 5 | Infraestructura | Reiniciar instancia CORE en los nodos 43,44,47 y 48 respectivamente | 0.10 | Infraestructura/Angélica Paillacho |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| 1 | Gestión de Aplicaciones | Reversar los jars instalados con los jars respaldados de su respectivo ambiente. | 0:05 | Angélica Paillacho |
| 2 | DBA | Ejecutar el script llamado “rollback.sql” que se encuentra en el servidor 132.147.10.176 en la ruta “/home/fitbank/Rollback\_Compras.zip” | 0:10 | Patricia Chicaiza |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| Fitbank | 30 |
|  |  |