**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Arquitectura General de la solución**

Continuando con la solución de cuadratura de cuentas del proyecto contable, se procede al arreglo de la cuenta 51042002 INTERES PTMO. MICROCREDITO REFINANCIADO

**Propósito del cambio**

Cuadrar la cuenta 51042002 del sistema FITBANK con la cuenta 5104302001 del sistema SIFCO de los balances generales

**Cronograma de Implementación Propuesto**

*Responsables*

Cooperativa: Edison Simbaña - Gestión Aplicaciones

Cooperativa: Silvia Pilatasig – Revisoría y Control

Cooperativa: Patricia Chicaiza - DBA

Horario de trabajo

Martes 04 de Junio a las 08:00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| 1.-CreacionTablas\_Inserts\_EjecucionSP.sql (Se crean las tablas que contendrán los respaldos de los créditos actualizados, se eliminara registros de las tablas temporales, se insertara los créditos afectados por SP y se procesara el SP\_Actualiza ) | Patricia Chicaiza | 00:00:20 | 1 |  |
| 4. Respaldos (Respaldos de los registros afectados manualmente, para un proceso de rollback) | Patricia Chicaiza | 00:00:20 | 1 |  |
| 5.AfectacionCreditos (Actualizaciones a los registros con valores sobregirados) | Patricia Chicaiza | 00:00:20 | 1 |  |
| 6.Mayorizar al 23/05/2019 | Patricia Chicaiza | 00:10:00 |  |  |

**Plan de implementación**

1. Acceder al servidor Producción.
2. Ejecución de script 1. CreacionTablas\_Inserts\_EjecucionSP (1 tabla creadas)

* FITBANK.TMP\_COMPARACION\_CAL.- Se trunca la tabla y se inserta los créditos afectados por el SP\_ACTUALIZA, Se insertan 7 registros
* FITBANK.TMP\_PRUEBAS\_UPDATE.- Se trunca la tabla y se respalda los registros afectados por el SP\_ACTUALIZA, Se respaldan 28 registros
* FITBANK.TMP\_51042002.- Respaldo de los registros afectados por el Script “5. AfectacionCreditos.sql”,

00:00:20

1. Ejecución del script “Respaldos.sql”, permite respaldar previamente los registros afectados antes de ejecutar el script “AfectacionCreditos.sql”, se respaldan 94 registros que serán actualizados, 00:00:20
2. Ejecución de script “AfectacionCreditos.sql”, Actualización de los valores sobregirados de los créditos identificados anteriormente, se actualizan 94 Registros y se eliminan 2 Registros y adicional se ejecutan 2 instrucciones haciendo un alcance a la cuenta 51041003\_INTERES PTMO. DE CONSUMO PRIORITARIO REESTRUCTURADO 00:00:20
3. Ejecución del script Mayorizacion al 27/05/2019, 00:07:00
4. Validación de los datos por parte del responsable Usuario Funcional.

Tiempo total de implementación: 00:12:30

**Plan de Rollback**

Ejecución del archive Rollback.sql

Duración y validación 00:20:00.