**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Arquitectura General de la solución**

Actualizar los registros de los balances con la ejecución del proceso de Mayorizacion desde el 25/04/2019 al 09/05/2019 exceptuando el 29/04/2019 que se lo mayorizó en un proceso anterior

**Propósito del cambio**

Evidenciar los cuadres en las cuentas de Activos Fijos

**Cronograma de Implementación Propuesto**

*Responsables*

Cooperativa: Edison Simbaña - Gestión Aplicaciones

Cooperativa: Luis Jerez – Contabilidad

Cooperativa: Patricia Chicaiza - DBA

Horario de trabajo

Martes 08 de Junio a las 08:00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| 1.-Mayorizacion.SQL.- el script respalda los registros afectados y mayoriza desde el 25/04/2019 al 09/05/2019 exceptuando el 29/04/2019 | Patricia Chicaiza | 01:07:30 | 1 |  |

**Plan de implementación**

1. Acceder al servidor Producción.
2. Ejecución de script 1. Mayorizacion.SQL

* FITBANK.tmp\_mayor08062019, Respalda 350568 registros que serán remplazados con la ejecución del proceso mayorizacion 00:01:00
* Cursor, Ejecuta el proceso de mayorizacion desde el 25/04/2019 al 09/05/2019 exceptuando el 29/04/2019, el tiempo total de ejecución es 01:07:30, o aplicar la ejecución en rangos de 5 días. 228961 registros Insertados

1. Validación de los datos por parte del responsable Usuario Funcional.

Tiempo total de implementación ambiente desarrollo: 01:08:30

**Plan de Rollback**

Ejecución del archivo Rollback.sql

Duración y validación 00:20:00.