**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Arquitectura General de la solución**

Incidente # 14394

Cálculo de provisión de los activos totalmente depreciados que les falta un día de Gasto, y actualización al registro de la depreciación acumulada del activo 14239723 al 13/06/2019

Incidente # 14258

Actualización de los registros de la depreciación acumulada de los activos: 116049, 116050, 116051 cuyo estado es totalmente depreciado sin embargo le falta el valor correspondiente a 1 día de gasto al 07/06/2019.

**Propósito del cambio**

Evidenciar los cuadres en las cuentas de Activos Fijos, ejecución aplicada en Desarrollo al 18/06/2019

**Cronograma de Implementación Propuesto**

*Responsables*

Cooperativa: Edison Simbaña - Gestión Aplicaciones

Cooperativa: Luis Jerez – Contabilidad

Cooperativa: Patricia Chicaiza - DBA

Horario de trabajo

Jueves 20 de junio a las 08:00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| 1. ReCalculo\_Gasto\_AF.sql.- Creacion Tabla TMP\_AF\_18062019,   Solución 14258 y  Solución 14394 | Patricia Chicaiza | 00:07:00 | 1 |  |
| 1. Mayorizar.- Mayorizacion al 07/06/2019, 13/06/2019 y 17/06/2019 | Patricia Chicaiza | 00:21:00 | 1 |  |

**Plan de implementación**

1. Acceder al servidor Producción.
2. ReCalculo\_Gasto\_AF.sql
   1. FITBANK.TMP\_AF\_18062019, Creación tabla de respaldo el cual debe registrar 93 registros que resultaran afectados por el cálculo (00:00:05)
   2. Actualización de registros por depreciación acumulada de los activos '116049', '116050', '116051', 3 Registros afectados en el campo ajuste, Incidente 14258 (00:00:02).
   3. Cursor para Recalculo de las cuentas de gasto de los activos totalmente depreciados y sin embargo les falta un día de gasto 93 registros afectados, Incidente 14394 (00:05:00).
   4. Actualización del registro por depreciación acumulada del activo 14239723, 1 registro afectado en el campo ajuste.
3. Ejecución de script 1. Mayorizacion.SQL
   1. Mayorizacion al 07/06/2019, 13/06/2019 y 17/06/2019 (00:21:21)
4. Validación de los datos por parte del responsable Usuario Funcional.

Tiempo total de implementación ambiente desarrollo: 00:28:21

**Plan de Rollback**

Ejecución del archivo Rollback.sql

Duración y validación 00:10:00.