**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Propósito del cambio**

Realizar el reemplazo del servidor físico por obsolescencia del firewall tanto a nivel de hardware como a nivel de software por un servidor físico de mejores características y con versión de software soportada por el fabricante R80.20

**Cronograma de Implementacion Propuesto**

Responsables

Cooperativa: Omar Redroban / Cesar Fonseca

Proveedor: Ebtel / Enrique Mejia

Horario de trabajo

Sábado 8 de junio a las 20:00

La instalación se realizará según se indica el cronograma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Hora Inicio** | **Hora Fin** | **Responsable** | **Fecha** |
| Revisión de reglas y objetos de firewall.  Verificación de direccionamiento IP | 18:00 | 20:00 | Ebtel / Coop 29 de Octubre | 08/06/2019 |
| Traspaso de cables del firewall anterior a nuevo firewall | 20:00 | 21:00 | Ebtel / Coop 29 de Octubre | 08/06/2019 |

**Plan de implementación**

1.- Verificación de reglas y objetos de Firewall.

2.- Verificación de direccionamiento IP

3.- Cambio de Cableado hacia el nuevo firewall

4.- Pruebas de acceso a servidores.

Duración: 1 hora

**Plan de Rollback**

Reconectar los cables hacia el firewall actual.