**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**

**Propósito del cambio**

Una vez que los equipos HSMs nuevos han sido rackeados y se han generado los respaldos de los equipos HSMs actuales, es necesario la carga de este respaldo en los equipos nuevos

**Responsables**

* Vinicio Cevallos – Seguridad Informática – Ingreso llave seguridad a HSM
* Byron Molina / Diego Ayala – Prosupply – Ejecución Plan Implementación.
* Rommel Pillajo – Mesa TI – Ingreso llave Seguridad a HSM
* Cesar Fonseca – Gestión TI – Acceso al Data Center
* Xavier Albán – Control de Cambios – Seguimiento Plan Implementación

**Cronograma de Implementación Propuesto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Duración** | **Nombres de los recursos de Prosupply** |
| Carga de respaldo en equipos nuevos | 30 min | Vinicio Cevallos  Byron Molina (Remoto) |

**Plan de implementación**

Jueves 4 de Julio, 20:00 a 20:30

**Plan de Rollback**

1. En el caso de requerirse RollBack de la carga de respaldo, se cancelará las opciones que permiten ejecutar la carga.