**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Arquitectura General de la solución**

Debido al cambio de la tecnología en la fibra por parte del proveedor PUNTONET, enlace secundario, se realizará la actualización de los equipos conversores de fibra en la administración central.

**Propósito del cambio**

Reemplazar los transiver, equipos conversores de fibra propiedad de PUNTONET puesto que la actualización de fibra por parte del proveedor hace que los actuales equipos no funcionen.

**Cronograma de Implementacion Propuesto**

Responsables

Cooperativa: Cesar Fonseca

Puntonet: Shirla Iza

Horario de trabajo

Miércoles 17 de julio a las 17:30

Miércoles 17 de julio a las 18:30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Implementación** | **Responsable** | **Horas** | **Días** | **D1** |
| Reemplazo de transiver | PUNTONET | 1 | 0 |  |

**Plan de implementación**

1.- Reemplazar equipo conversor de fibra propiedad de PUNTONET

Duración: 30 minutos

2.- Verificación conectividad de fibra y equipo cambiado

Duración: 30 minutos

El proceso se lo realiza sin apagado de equipo y sin interrupción del servicio puesto que es el enlace backup.

**Plan de Rollback**

No existe rollback puesto que los actuales equipos debido al cambio de tecnología estarían obsoletos.

Ejecutado OK