**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Quito, [día del mes, del año]**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 16/05/2019 | Xavier Albán | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | 17703 |
| Número de Control de Cambios | Se coloca por el Gestor de Cambios. |
| Revisado/Aprobado Por | Dirección de TI |
| Analista / Arquitecto | Cesar Fonseca |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | N/A |
| Nombre Contacto | N/A |
| Teléfono Contacto | N/A |
| Email Contacto | N/A |
| Nombre Aplicación | N/A |

1. **Objetivo General de la solución**

Cambiar la contraseña de root del LPAR donde está instalado Oracle Fitbank de Producción para cumplir la política de cambio anual de contraseñas de seguridad de la información

1. **Propósito del cambio**

Cumplir la política de cambio anual de contraseñas de seguridad de la información

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

Miércoles, 21 de Agosto a partir de las 17:00

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | Infraestructura |
| Total de horas necesarias | 3 |
| No. De días | 1 |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | COOPERATIVA | Ingresar a la consola del servidor mediante putty | 5 | César Fonseca |
| 2 | COOPERATIVA | Colocar las credenciales administradas por seguridad de la información y Gestion Técnica | 10 | Santiago Hernandez / Cesar Fonseca |
| 3 | COOPERATIVA | Realizar el cambio con el comando passwd | 5 | Cesar Fonseca |
| 4 | COOPERATIVA | Cerrar sesión | 5 | Cesar Fonseca |
| 5 | COOPERATIVA | Ingresar con la nueva contraseña | 1 | Cesar Fonseca |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| N/A | N/A |
|  |  |