**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Quito, 26 de septiembre, 2019**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 16/05/2019 | Xavier Albán | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | 18078 |
| Número de Control de Cambios |  |
| Revisado/Aprobado Por | Subgerente de Riesgos (e) |
| Analista / Arquitecto | Santiago Hernández |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | Akros |
| Nombre Contacto | Monica Chorlango |
| Teléfono Contacto | 0992618660 |
| Email Contacto | monica.cholango@AkrosOnline.onmicrosoft.com |
| Nombre Aplicación | Active Directory |

1. **Objetivo General de la solución**

Reversar los cambios realizados en el directorio activo a nivel de configuraciones de seguridad.] para que no se vean afectados más servicios o servidores de la Cooperativa.

1. **Propósito del cambio**

Se solicita un control de cambio para reversar los cambios realizados en el directorio activo a nivel de configuraciones de seguridad para que no se vean afectados más servicios o servidores de la Cooperativa.

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

[Lunes], [30] de [09] a partir de las [Hora 07:00]

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | Aplicación |
| Total de horas necesarias | 3 horas |
| No. De días | 1 |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 |  | Migrar el servidor AD con SO 2008 a otro servidor con SO 2012 r2 | 120 | Santiago Hernández / proveedor |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 |  | Migrar el servidor AD con SO 2008 a otro servidor con SO 2012 r2 | 120 | Xavier Albán  Santiago Hernández  Proveedor |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

La solitud de cambios es para Migrar el servidor AD con SO 2008 a otro servidor con SO 2012 r2

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | Servidor clon del AD con SO 2008 | 20 | Omar Redroban |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| AD con SO 2008 | 20 |
|  |  |