**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Quito, 09 de Octubre del 2019**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 09/10/2019 | Alejandro Fernández | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | Colocar el número de Ticket generado en SysID |
| Número de Control de Cambios | NA |
| Revisado/Aprobado Por | Alejandro Fernandez |
| Analista / Arquitecto | Omar Redroban |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | Telefónica |
| Nombre Contacto | Galo Ushina |
| Teléfono Contacto | cel: 593.984505511 |
| Email Contacto | galo.ushina@telefonica.com |
| Nombre Aplicación | Re-direccionamiento del actual sitio AWS |

1. **Objetivo General de la solución**

Realizar el cambio del actual portal personas de la cooperativa a uno nuevo ubicado en AWS

1. **Propósito del cambio**

Contar con un nuevo canal de conexión del portal personas de la cooperativa

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

09 de octubre del 2019, desde las 18:00

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | cambio del actual portal personas de la cooperativa a uno nuevo ubicado en AWS |
| Total de horas necesarias | 1 hora |
| No. De días | 0 día |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Telefónica/Cooperativa | <https://personas1.29enlinea.fin.ec/> se conectan a  la ip externa 200.7.214.136 | 10 | Telefónica |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Telefónica / Cooperativa | Re-direccionar a AWS que cuenta con la url  <https://29octcanales-prod.us-west-2.elasticbeanstalk.com/29enlinea> | 10 | Telefónica / Omar Redroban |
| 2 | Telefonica / Cooperativa | Es decir cuando se tenga:  <https://personas1.29enlinea.fin.ec/>  se debe dirigir a  <https://29octcanales-prod.us-west-2.elasticbeanstalk.com/29enlinea> | 10 | Telefónica / Omar Redroban |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| 1 | Century Link / Cooperativa | Se debe reversar para que se conecte a la dirección publica <https://personas1.29enlinea.fin.ec/> se conectan a  la ip externa 200.7.214.136 | 10 | Telefónica / Omar Redroban |
| 2 | Cooperativa | Pruebas de conectividad y salida al portal personas | 10 | Omar redroban |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| NA | NA |
|  |  |