**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Quito, 07 de octubre de 2019**

BITÁCORA DE CAMBIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Modificado Por** | **Versión** | **Descripción del Cambio** |
| 07/10/2019 | Alejandro Arteaga | 1.0 | Se crea el formato de control de cambios |
|  |  |  |  |

1. **Información Básica**

|  |  |
| --- | --- |
| Numero de Ticket | N/A |
| Número de Control de Cambios |  |
| Revisado/Aprobado Por | Alejandro Fernandez |
| Analista / Arquitecto | Alejandro Arteaga |

1. **Información Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa | N/A |
| Nombre Contacto | N/A |
| Teléfono Contacto | N/A |
| Email Contacto | N/A |
| Nombre Aplicación | N/A |

1. **Objetivo General de la solución**

Automatizar el borrado de colas de impresión en los cuatro nodos de Fitbank.

1. **Propósito del cambio**

Evitar que los usuarios de agencias (cajas) dependan del personal de Infraestructura cuando existan bloqueos de impresión en el Core Fitbank.

1. **Cronograma de Implementación Propuesto**

Horario de trabajo

07 de octubre del 2019, desde las 17:00

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Implementación | Guardar en una ruta específica un script en cada uno de los cuatro nodos de Fitbank y calendarizar la ejecución automática del script. |
| Total de horas necesarias | 10 minutos por nodo, total 40 minutos. |
| No. De días | 1 día |

1. **Pasos previos a la Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Gestión Técnica | Exportar la lista de impresoras de cajas de todas las agencias a un archivo de texto | 1 minuto | Alejandro Arteaga |

1. **Implantación del Cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución (minutos)** | **Responsable** |
| 1 | Gestión Técnica | Guardar el script en la ruta:  etc/borradoColaImpresion/lim.sh | 4 minutos | Alejandro Arteaga |
| 2 | Gestión Técnica | Asignar permisos de lectura, escritura y ejecución al script “lim.sh” | 1 minuto | Alejandro Arteaga |
| 3 | Gestión Técnica | Calendarizar la ejecución automática del script con un crontab ejecutándose cada hora. | 4 minutos | Alejandro Arteaga |

1. **Rollback de la Implementación del cambio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Plan de contingencia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sec.**  **Secuencial** | **Grupo**  **Ejecutor** | **Descripción del cambio** | **Tiempo de ejecución** | **Responsable** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1. **Tiempo Fuera de servicio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicación** | **Tiempo en minutos** |
| N/A | N/A |